**캡스톤 회의록 12**

**2020-09-25-금**

**16010573 이아현 컴퓨터공학**

**(팀장) 16010945 노수민 컴퓨터공학**

**16011041 홍주희 컴퓨터공학**

**16011189 양승주 디지털콘텐츠**

1. **회의 주제**
   1. 제안서 2차 발표 수업
   2. 수업 후 팀 회의
2. **회의 내용**
   1. 제안서 2차 발표 수업
      1. 타 팀 발표 평가지
         1. 팀원 모두 각자 평가 후 팀자에게 전달
         2. 팀장이 평균내서 정리 후 제출, 9/25
      2. 발표 중 피드백
         1. Word2Vec에 대한 정확한 이해 필요
         2. 사용할 Twitter API 레벨(무료/유료) 정확하게 결정 필요
         3. 한 Twitter 계정의 타임라인에서 텍스트 가져올 때의 최대량 결정 필요
         4. 개발일정 빠듯할 수 있으니 미리미리 진행 필요
   2. 발표 후 팀 회의
      1. 매주 고정 회의 시간 확정
      2. 최종 팀 목표 : 프로젝트 결과물 완성
         1. 수민 : 다른 수업도 적어서 최대 시간 투자 가능함, 졸업 위해 듣지만 이왕이면 인기상이라도 받고 싶다.
         2. 아현 : 전공 수업과 팀프로젝트가 있는 수업이 있어 바쁨, 그러나 졸업을 위해 열심히 할 것이다. 상 받는 것 보단 결과 내는 것이 목표이다.
         3. 주희 : 상 욕심은 없으나, 팀프로젝트/실시간 강의 없어서 최대 시간 투자 가능함, 결과 제대로 만들어 내는 것이 목표이다.
         4. 양승주 : 본인이 맡은 바는 충실히 이행 가능함, 상 받으면 좋지만 우선은 결과물 내는 것이 목표이다.
      3. 요구사항 분석서 파트 분담
         1. 예시 좀 더 찾아보고 분담 및 진행
         2. 9/28(월) 박기호 교수님과의 NZB관련 미팅 준비 우선.
      4. Twitter API 에 대해 추가 의견 필요, 9/26(토)까지
3. **공지 사항**
   1. 연휴 전 추후 제출물 안내
      1. 요구사항 분석서, 유스케이스 다이어그램 작성
         1. 발표동영상과 함께 제출, 10/5(월)까지
         2. 분량 제한 없음
         3. 가장 중요한 요구사항은 유스케이스 기술서까지 작성 권유
      2. 시퀀스 다이어그램, UML
         1. 설명 녹화 강의 올라옴, 10/9(금)
   2. 비용 청구 안내, 10/28(월)까지
      * 1. 서버 등 대여, 해외사이트 구매 안됨
   3. 0928(월) 박기호 교수님 미팅 준비
      1. NZB관련 질문 사항 팀장에게 전달, 9/26(토) PM4:00 까지
      2. 박기호 교수님께 질문 목록 정리한 메일 전송, 9/26(토)까지
   4. 매주 고정 회의 시간 확정

- 토요일 3시 (금요일 수업 후 결정)

- 월요일 2시 30분 (필수)

- (추가)수요일 2시 30분 / 목요일 9시