**캡스톤 회의록 15**

**2020-09-29-화~2020-09-30-수**

**16010573 이아현 컴퓨터공학**

**(팀장) 16010945 노수민 컴퓨터공학**

**16011041 홍주희 컴퓨터공학**

**16011189 양승주 디지털콘텐츠**

1. **회의 주제**
   1. 주제 유지
   2. 제출물 작성
   3. 데이터 수집 시작
   4. 사용할 기존 모델
2. **회의 내용**
   1. 주제 유지 – 09/29(화)
      1. 변동 사항에 대해 양효식 교수님께 확인 받음
   2. 10/5(월) 제출물 – 09/29(화)
      1. 요구사항 분석서 초안 완성 – 승주
      2. 유스케이스 초안 완성 – 아현
   3. 100명의 유명인 tweet 데이터 수집 시작 - 주희, 수민, 09/29(화)
      1. 각각 담당한 유명인 50명의 tweet 게시글 수집
      2. 매주 수집한 원본 데이터 파일과 전처리 후 데이터 파일 각각 저장 예정
   4. 사용할 기존 모델 결정하기 위한 의논 – 09/29(화)~09/30(수)
      1. Word2Vec
         1. NZB 기법 적용하려면 연산 과정이 있어야 함
         2. 단어 분석으로는 연산 과정이 없어 적용할 부분이 없어짐
      2. TextCNN
      3. Word2Vec 사용 유지 또는 CNN 사용 결정 필요
3. **공지 사항**
   1. 박기호 교수님께 변동사항 전달하기, 사용 모델 결정되는 대로
   2. 수정 제안서 제출, 사용 모델 결정되는 대로
   3. 요구사항 분석서, 유스케이스 완성, 10/3(토) 까지
   4. 발표 영상 완성, 10/4(일) 까지
   5. 요구사항 분석서, 유스케이스, 발표영상 제출, 10/5(월) 까지