**캡스톤 회의록 7**

**2020-09-18-화 PM4:00-4:30**

**16010573 이아현 컴퓨터공학**

**(팀장) 16010945 노수민 컴퓨터공학**

**16011041 홍주희 컴퓨터공학**

**16011189 양승주 디지털콘텐츠**

1. **회의 주제**
   1. 제안서 1차 발표 피드백 정리
   2. 제안서 2차 발표 및 Capstone 디자인 수업 관련 공지사항
2. **회의 내용**
   1. 1차 제안서 피드백 정리
      1. 자동음성인식 무료 라이브러리 추천, STT(Speech-To-Text)
      2. 시스템 구성도, 개발환경
         1. 개발 모듈 더 자세하게 설명 추가
         2. 가져다 쓰는 모듈은 개발 범위 밖에 작성
         3. 오늘 발표 시스템 구성도는 개발 환경에 가까움
      3. 데이터 분류 기준 확립
         1. 5가지 유형으로 나뉘는 기준 확립 필요
      4. 뉘앙스 분석 가능성
         1. 아직 단어 분석만 예정 중, 가능하다면 뉘앙스까지 분석 생각함
      5. 각 기능에 대한 구체적인 스펙 필요
      6. 성능향상 결과 보장 할 수 있는 다양한 비교 결과 제시
         1. 수행시간, 정확성, 리소스, 점유율 등 평가항목을 다양하게 고려, 성능 향상 결과를 정확히 보여줄 방법 의논 필요
         2. 처리 시간은 줄어들지만 정확도가 떨어지는 등 반비례적인 문제 없도록 해야함
         3. 예시 : 정확성은 떨어져도 오차범위 안에 존재한다
   2. 그외
      1. 2차 발표 내용
         1. 1차 발표 이후 추가&변경된 내용 위주 구성
         2. 최종 결과물 등 확실하게 준비
         3. 1차 제안서 다 구현 가능한지 타당성 확인
      2. 개발 지원비 20만원
         1. 가격, 구입처 등 필요한 제품 정보 목록 제출, 9/23(수) 까지
         2. 직접 구매 아니기 때문에 가능한 빨리 요청하는 것 권함
      3. TopCit 10월 31일 응시 필수
3. **공지 사항**
   1. 2차 제안서 준비 회의, 9/19(토) PM 2:30
      1. 모든 팀원 회의 전 준비
         1. 웹 기능 구체적인 스펙, 웹 디자인 틀 의견
         2. 특정 유명인의 데이터 확인 절차 구현 방식 의견
         3. 데이터 수집 기준 확립
         4. 데이터베이스 스펙, 기능 구현 방식
         5. 2차 제안서와 발표 PPT에 추가했으면 하는 내용 의견
   2. 발표 준비 및 제출물 완성도 위한 변경사항
      1. 보고서 완성 – 매주 화~수까지
      2. PPT 완성 – 매주 수까지
      3. 제출물 검토 및 대본 완성 – 매주 수~목까지